| Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| --- |
| Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) |
| Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 |
| Заявка и прилагаемые документы направляются одним из способов: По почте: 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.65А Лично по адресу: 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.65А |
| №п/п | Наименование этапа | Срок исполнения |
| 1 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки |
| При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 13 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. |
| 2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Не более 20 рабочих дней со дня получения заявки или недостающих сведений |
| Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИНЗА СЕРВИС» определяется в соответствии с Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором | Не более 4 месяцев с даты поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не более 1 года со дня поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в иных случаях |
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ООО «ИНЗА СЕРВИС» с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |
| 4 | Уведомление сетевой организации о выполнении заявителем технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий заявителем. |
| 5 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, а именно провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении технических условий и акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии) | В течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий |
| 6 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности. | Не более 4 месяцев с даты поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не более 1 года со дня поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в иных случаях |
| 7 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения. | Не позднее 3 рабочих дней со дня фактической подачи напряжения и мощности |